拾光 Glimmer

AI 回憶影片服務

產品與商業計畫書

v1.0 | 2026 年 1 月

內部使用 | 商業機密

# Executive Summary 執行摘要

## 一句話說明

拾光（Glimmer）是一個 AI 驅動的回憶影片服務，讓珍貴的老照片「活過來」，為告別式、壽宴、婚禮等重要場合創造感動人心的數位回憶。

## 核心價值主張

- 情感價值：讓靜態照片變成會動、會說話的影片，重現珍貴回憶

- 技術門檻：一般人難以自行操作 AI 工具，我們提供一站式服務

- 市場空白：台灣目前沒有專門針對「照片活化」的本土服務商

- 通路優勢：透過殯葬業者、婚禮公司等 B2B 夥伴快速觸及客戶

## 目標市場

| 場景 | 市場規模估算 | 優先順序 |
| --- | --- | --- |
| 殯葬追思 | 台灣每年約 18 萬場告別式 | ★★★ 優先 |
| 長輩壽宴 | 每年數十萬場大壽慶祝 | ★★☆ 次要 |
| 婚禮紀念 | 每年約 12 萬對新人 | ★☆☆ 延伸 |
| 畢業/退休 | 企業、學校場合 | ☆☆☆ 未來 |

## 商業模式

採用 B2B2C 模式：與殯葬業者、婚禮公司合作，由他們向終端客戶銷售，我們負責技術與製作。初期以專案計費，後期可發展訂閱制。

## 預估財務

| 指標 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月訂單數 | 10-20 單 | 50-80 單 | 150-200 單 |
| 平均客單價 | NT$ 3,500 | NT$ 4,000 | NT$ 4,500 |
| 月營收 | NT$ 35K-70K | NT$ 200K-320K | NT$ 675K-900K |
| 毛利率 | 60-70% | 65-75% | 70-80% |

# 產品願景與價值主張

## 問題定義

當我們想要在重要場合（告別式、大壽、婚禮）回顧一個人的人生時，傳統的做法是製作照片投影片或剪輯影片。但這有幾個痛點：

- 靜態照片缺乏情感張力：照片只能「看」，無法「感受」

- 專業製作成本高：請專業團隊製作動態影片動輒數萬元

- AI 工具門檻高：雖然有 Veo、Kling 等工具，但一般人不會用

- 時間壓力：告別式通常在 3-7 天內舉行，沒時間慢慢學

## 解決方案

我們提供一站式 AI 回憶影片服務：

- 客戶只需提供：照片（5-15張）、基本資訊、偏好風格

- 我們負責：照片修復、AI 動態生成、配樂剪輯、品質控管

- 交付成品：可直接播放的高品質影片檔案

## 技術核心

| 技術層 | 使用工具 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 影片生成 | Google Veo 3.1 API | 照片轉動態影片，支援原生音效 |
| 照片修復 | Topaz / Real-ESRGAN | 老照片增強、去噪、提高解析度 |
| 聲音克隆 | ElevenLabs | 用 10 秒音檔複製聲音（進階功能） |
| 影片剪輯 | FFmpeg / 自動化腳本 | 轉場、配樂、字幕整合 |
| 前端介面 | React / Streamlit | 客戶上傳介面、進度追蹤 |

# 市場分析

## 競爭格局

### 全球競爭者

| 競爭者 | 產品特色 | 定價 | 威脅程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepBrain AI (韓國) | re;memory 2，完整追思 AI Avatar | $200-500/專案 | 中高 |
| MyHeritage Deep Nostalgia | 照片動起來（基礎動作） | $13/月訂閱 | 低 |
| HeyGen / Mootion | 通用型 AI 影片工具 | $24-89/月 | 低 |
| Etsy 個人賣家 | 客製化手工 + AI 輔助 | $15-50/影片 | 低 |

### 台灣市場現況

- 目前主要使用 FlexClip、Canva、威力導演等傳統工具

- 沒有專門做「AI 照片活化」的本土服務商

- 殯葬業數位化程度低，大部分仍用傳統投影片

- 這代表市場空白 = 機會

## 目標客群 Persona

### Persona 1：殯葬業者（B2B 主要客戶）

- 痛點：想提供差異化服務，但沒有技術能力

- 需求：簡單、快速、高品質的追思影片製作服務

- 決策因素：可靠度、交付速度、利潤空間

### Persona 2：家屬（B2C 終端使用者）

- 痛點：時間緊迫、情緒負擔重、不懂技術

- 需求：用最少的精力，創造最感動的回憶

- 決策因素：情感價值、成品品質、價格合理

## 市場規模估算 (TAM/SAM/SOM)

| 層級 | 定義 | 估算 |
| --- | --- | --- |
| TAM | 台灣所有可能需要回憶影片的場合 | 每年 ~50 萬場（告別式+壽宴+婚禮） |
| SAM | 願意付費購買 AI 回憶影片的市場 | ~10%，約 5 萬場 |
| SOM | 我們第一年能實際觸及的市場 | ~200-500 場（透過 B2B 夥伴） |

# 商業模式與定價策略

## 商業模式：B2B2C

我們不直接面對終端消費者，而是透過 B2B 夥伴（殯葬業者、婚禮公司）銷售。這樣做的好處是：

- 獲客成本低：夥伴已經有現成客戶

- 銷售效率高：夥伴更懂得在對的時機推薦服務

- 信任背書：客戶更信任他們熟悉的業者

- 我們專注技術：不需要建立大量客服團隊

## 定價架構

### 給 B2B 夥伴的批發價

| 方案 | 內容 | 批發價 | 建議零售價 | 夥伴毛利 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎方案 | 3-5 張照片，30-60 秒影片，配樂 | NT$ 1,200 | NT$ 2,000-2,500 | 40-52% |
| 標準方案 | 8-12 張照片，2-3 分鐘影片，轉場效果 | NT$ 2,500 | NT$ 4,000-5,000 | 37-50% |
| 進階方案 | 15+ 張照片，聲音克隆，客製腳本 | NT$ 5,000 | NT$ 8,000-10,000 | 37-50% |
| 急件加價 | 24 小時內交件 | +50% | +50% | 維持 |

### 定價邏輯說明

- 以「方案制」而非「秒數計費」：客戶更容易理解、比較

- 給夥伴 40-50% 毛利空間：足夠的利潤動機推銷

- 進階方案利潤更高：鼓勵夥伴 upsell

- 急件加價合理：告別式常有時間壓力

## 收入來源

| 收入類型 | 說明 | 佔比預估 |
| --- | --- | --- |
| 專案製作費 | 每支影片的製作費用 | 85-90% |
| 急件加價 | 24-48 小時急件 | 5-10% |
| 加購服務 | 額外修改、聲音克隆等 | 5% |

# 成本結構與毛利分析

## 變動成本（每支影片）

| 成本項目 | 基礎方案 | 標準方案 | 進階方案 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veo 3.1 API | NT$ 150-200 | NT$ 400-600 | NT$ 800-1,200 | $0.15-0.40/秒 |
| 照片修復 | NT$ 50 | NT$ 100 | NT$ 150 | 批次處理攤提 |
| ElevenLabs | - | - | NT$ 200-400 | 聲音克隆（進階） |
| 雲端儲存/運算 | NT$ 30 | NT$ 50 | NT$ 100 | GCP 成本 |
| 人工 QC | NT$ 100 | NT$ 200 | NT$ 400 | 品質檢查 |
| 總變動成本 | NT$ 330-380 | NT$ 750-950 | NT$ 1,650-2,250 |  |
| 批發價 | NT$ 1,200 | NT$ 2,500 | NT$ 5,000 |  |
| 毛利 | NT$ 820-870 | NT$ 1,550-1,750 | NT$ 2,750-3,350 |  |
| 毛利率 | 68-72% | 62-70% | 55-67% |  |

## 固定成本（月）

| 成本項目 | 初期（0-6月） | 成長期（6-12月） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GCP 基礎設施 | NT$ 1,000 | NT$ 3,000 | VM、Storage、Network |
| API 月費 | NT$ 700 | NT$ 2,000 | ElevenLabs Creator 等 |
| 網域 + SSL | NT$ 100 | NT$ 100 | 年繳攤提 |
| 行銷 | NT$ 0 | NT$ 5,000 | 初期靠夥伴推廣 |
| 其他 | NT$ 500 | NT$ 2,000 | 雜支 |
| 總固定成本 | NT$ 2,300 | NT$ 12,100 |  |

## 損益兩平分析

假設平均每單毛利 NT$ 1,500（標準方案居多）：

- 初期損益兩平：每月 2 單（NT$ 2,300 ÷ NT$ 1,500）

- 成長期損益兩平：每月 8 單（NT$ 12,100 ÷ NT$ 1,500）

結論：這是一個低資本、快速回本的生意，只要每月有 10 單以上就能穩定獲利。

# 產品 Roadmap

## Phase 1：MVP（Week 1-4）

目標：驗證技術可行性，產出第一批 demo 影片

### 技術任務

- 串接 Veo 3.1 API（透過 Vertex AI 或 Gemini API）

- 建立基本前端：上傳照片 → 生成影片 → 下載

- 整合 FFmpeg 做基本轉場和配樂

- 建立品質檢查流程（人工 QC）

### 商業任務

- 與殯葬業朋友深度訪談，了解產業痛點

- 製作 3-5 支 demo 影片（用自己家人照片）

- 收集初步回饋

### 交付物

- 可運作的 MVP 系統

- 3-5 支 demo 影片

- 產業訪談筆記

## Phase 2：市場驗證（Week 5-12）

目標：取得第一批付費客戶，驗證商業模式

### 技術任務

- 加入照片自動修復/增強功能

- 支援多種影片風格模板

- 建立夥伴專用後台（訂單管理、進度追蹤）

- 優化生成品質和速度

### 商業任務

- 與 2-3 家殯葬業者簽訂合作協議

- 提供免費試用（首 5 單免費）

- 收集真實客戶回饋

- 開始收費

### 里程碑

- 完成 10+ 單付費訂單

- 客戶滿意度 > 80%

- 確認定價策略可行

## Phase 3：規模化（Month 4-12）

目標：擴大夥伴網絡，加入進階功能

### 技術任務

- 整合 ElevenLabs 聲音克隆（進階方案）

- 支援連貫場景生成（首尾接圖技術）

- 自動化生產流程（減少人工 QC）

- 夥伴 API 開放（讓夥伴可以自助下單）

### 商業任務

- 擴展到 10-20 家 B2B 夥伴

- 開拓婚禮公司、安養機構通路

- 建立品牌知名度

- 考慮 B2C 直銷通路

# Go-to-Market 策略

## Phase 1：種子夥伴（Month 1-3）

### 策略：從你認識的人開始

- 與殯葬業朋友深度合作，作為第一個種子夥伴

- 提供特別優惠：首 10 單免費或半價

- 換取：真實案例、客戶回饋、轉介紹

- 共同優化產品和流程

### 給種子夥伴的提案重點

- 差異化：「您將是台灣第一批提供 AI 追思影片的業者」

- 低風險：「免費試用，不滿意不收費」

- 高利潤：「您只需收集照片，其他我們處理，利潤 40%+」

- 情感價值：「讓家屬在最難過的時刻，感受到最深的溫暖」

## Phase 2：擴展夥伴（Month 4-6）

### 策略：用成功案例擴散

- 製作案例集（匿名處理），展示成品品質

- 請種子夥伴介紹同業

- 參加殯葬產業相關展覽/活動

- 開發婚禮公司作為第二通路

## Phase 3：品牌建立（Month 7-12）

### 策略：從 B2B 延伸到 B2C 認知

- 建立官方網站和社群媒體

- 製作「感動時刻」系列內容（經客戶同意）

- SEO 優化：「追思影片」「告別式影片」等關鍵字

- 考慮開放 B2C 直銷通路

# 風險分析與應對

| 風險 | 可能性 | 影響 | 應對策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 生成品質不穩定 | 中 | 高 | 同時呼叫多個 API 選最佳 + 人工 QC |
| 客戶照片品質差 | 高 | 中 | 事先說明要求 + 照片修復前處理 |
| 夥伴推廣意願低 | 中 | 高 | 提供高利潤空間 + 免費試用 + 成功案例 |
| 競爭者進入 | 中 | 中 | 建立夥伴關係壁壘 + 持續優化品質 |
| API 成本上漲 | 低 | 中 | 預留成本緩衝 + 多供應商策略 |
| 隱私/肖像權問題 | 低 | 高 | 客戶簽署同意書 + 資料安全處理 |
| 技術瓶頸（聲音克隆） | 中 | 低 | 先不推進階功能 + 持續觀察技術發展 |

## 最大風險：市場接受度

最大的不確定性是：客戶是否願意為「AI 讓照片動起來」付費？

應對方式：

- 先用免費 demo 測試市場反應

- 從殯葬場景開始（情感價值高、價格敏感度低）

- 快速迭代，根據回饋調整

- 保持低成本結構，降低失敗成本

# 立即行動計畫

## 本週（Week 1）

| 任務 | 時間 | 產出 |
| --- | --- | --- |
| 與殯葬業朋友約時間聊 | 1-2 小時 | 產業洞察筆記 |
| 申請 Veo 3.1 API 存取權限 | 30 分鐘 | API Key |
| 設置 GCP 專案 | 1 小時 | 專案環境 |
| 寫第一個 API 測試腳本 | 2-3 小時 | 可運作的 PoC |

## 下週（Week 2）

| 任務 | 時間 | 產出 |
| --- | --- | --- |
| 建立 Streamlit 前端 | 4-6 小時 | 上傳 + 生成介面 |
| 整合 FFmpeg 配樂 | 2-3 小時 | 完整影片輸出 |
| 用家人照片做 2-3 支 demo | 3-4 小時 | Demo 影片 |
| 跟殯葬業朋友展示 demo | 1 小時 | 初步回饋 |

## 第 3-4 週

| 任務 | 時間 | 產出 |
| --- | --- | --- |
| 根據回饋優化產品 | 4-6 小時 | 改進版 MVP |
| 準備合作提案簡報 | 2-3 小時 | 提案 PPT |
| 跟第一個夥伴談合作 | 2 小時 | 合作意向 |
| 規劃首批免費試用 | 1 小時 | 試用計畫 |

## 成功指標（Month 1）

- 完成可運作的 MVP 系統

- 產出 5+ 支高品質 demo 影片

- 與至少 1 家殯葬業者達成合作意向

- 確認技術可行性和初步定價

— End of Document —